Wzór

UMOWA NR /       /07

W dniu                 2007 r. W Warszawie pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Praga Południe z siedzibą w  Warszawie przy ul. Grochowskiej 274 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 28. 12. 2006 r. Nr PW – 0158/1368/06 przez

Burmistrza – Pana Tomasza Kucharskiego

zwanym w dalszej treści umowy „ Zamawiającym ''

a

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

zwaną dalej w treści umowy Projektantem,

w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w  trybie przetargu nieograniczonego ( sprawa nr PPd /21/07 ) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca a Projektant zobowiązuje się do wykonania dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla modernizacji bloków żywieniowych w Przedszkolu Nr 54 przy ul. Bracławskiej 8a i dla Przedszkola Nr 166 przy ul. Grochowskiej 309/317 w Warszawie wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami wymaganymi szczególnymi przepisami.

- Projekt budowlany oraz projekty wykonawcze wykonane będą w 5 egzemplarzach, kosztorysy inwestorskie w 1 egzemplarzu oraz przedmiary robót w 3 egzemplarzach, zawierać będą całkowity zakres robót stanowiących przedmiot umowy, symbolikę materiałów i urządzeń oraz informację o dostawcach materiałów i urządzeń. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wykonana będzie                                   w 2 egzemplarzach. Dokumentacja techniczna oraz Specyfikacja techniczna wykonania             i odbioru robót wykonana będzie również w formie elektronicznej ( zapis na CD )               w 2 egz.

- Kosztorysy inwestorskie sporządzone będą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. W sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym ( Dz. U. Nr 130 poz. 1389).

  - Dokumentacja techniczna posiadać będzie klauzulę kompletności dla celu jakiemu ma służyć, opracowana będzie zgodnie z wymogami art. 20 i 34 ustawy z dnia 7 lipca           1994 r. - Prawo budowlane / t.j. Dz. U. 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późn. zm./ oraz będzie zweryfikowana przez osoby uprawnione i posiadać oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wersją wykonaną metodą tradycyjną.

§ 2

- Termin rozpoczęcia prac projektowych, będących przedmiotem umowy, ustala się na dzień następny po zawarciu umowy.

- Projektant zobowiązuje się wykonać i oddać Zamawiającemu przedmiot umowy                   w terminie do dnia ...............................................................................................................

- Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego w formie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli stron.

§ 3

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę netto ................... zł. ( słownie:................................... złotych brutto), zgodnie z ofertą cenową stanowiącą 	załącznik  Nr 2 do umowy .

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 pokrywa wszelkie koszty związane z opracowaniem dokumentacji technicznej, uzyskaniem niezbędnych opinii oraz uzgodnień i żadne dodatkowe wynagrodzenie z tytułu zwiększonych nakładów prac lub kosztów Projektantowi nie przysługuje.

§4

- Wynagrodzenie będzie płatne na konto Projektanta (.................................................),              w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z protokółem zdawczo – odbiorczym.

- Faktura będzie dostarczona Zamawiającemu najpóźniej w ciągu w ciągu 14 dni od dnia odbioru przedmiotu umowy.

- Za dzień zapłaty strony uznają datę obciążenia konta bankowego Zamawiającego.

§5

- Zamawiający Miasto Stołeczne Warszawa oświadcza, że jako podatnik – nabywca posiada NIP 5252248481, REGON 015259640, zaś odbiorcą faktury i płatnikiem jest Dzielnica Praga Południe ul. Grochowska 274, 03 – 841 Warszawa, której adres jest miejscem doręczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

- Projektant oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT, posiada NIP.............................................................REGON...........................................................

§6

Nadzór nad realizacją niniejszej umowy z ramienia Zamawiającego będzie pełnił Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Praga Południe.

§7

- Projektant zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

1)  10% wynagrodzenia brutto za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z przyczyn, za które odpowiada Projektant,

2) 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w oddaniu po terminie przedmiotu umowy,

3) 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w  terminowym usunięciu stwierdzonych wad.

- Projektant zapłaci karę umowną na konto Zamawiającego, w terminie 7 dni od daty doręczenia pisemnego wezwania z określoną przez Zamawiającego wysokością kary.

- Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia objętego fakturą bez uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania potrącenia.

- Jeżeli kary umowne, o których mowa w ust. 1 nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody.

§8

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

  - zostanie zgłoszony wniosek o upadłość Projektanta lub likwidację firmy,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Projektanta,

  - Projektant bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac projektowych, przerwał realizację projektów i nie realizuje ich przez 30 dni pomimo wezwania Zamawiającego oraz w innych przypadkach określonych w  kodeksie cywilnym.

- W przypadku odstąpienia od umowy strony sporządzą protokół inwentaryzacji wykonanych 	projektów na dzień zawiadomienia o odstąpieniu.

§9

Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wygasają w stosunku do Projektanta dokumentacji technicznej wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy robót  z tytułu rękojmi za wady obiektu lub robót wykonanych na podstawie tej dokumentacji.

§10

Projektant bez zgody Zamawiającego nie ma prawa przelewu wierzytelności na osobę trzecią   /art. 509 k.c./.

§11

- W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy strony będą dążyć do rozwiązania go w drodze postępowania ugodowego, bez odwołania się do pomocy osób trzecich.

- W przypadku braku rozstrzygnięcia w drodze postępowania, o którym mowa w  ust. 1 strony 	mogą wystąpić na drogę sądową.

- Sądem właściwym będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Dzielnicy Praga Południe.

§12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, prawa budowlanego oraz ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych          (Dz.U.z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.).

§13

Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§14

- Wszelkie pisma kierowane do stron będą doręczane:

Zamawiającemu    -          adres do 	korespondencji     -    Urząd m.st. Warszawy

Dzielnica Praga Południe

03-841 Warszawa

ul. Grochowska 274,

Projektantowi - na adres-.....................................................................................................

- Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadomienia o każdej zmianie adresu. Powiadomienie winno być pod rygorem nieważności dokonane w formie pisemnej                i doręczone stronie osobiście za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego otrzymania przez stronę, do której jest adresowane lub                       w przypadku wysłania listem poleconym, 14-tego dnia od daty nadania pisma .

- Zaniechanie powyższego obowiązku powoduje, że pismo wysłane na adres określony              w ust. 1 umowy uznaje się za doręczone.

§15

Integralną część umowy stanowią załączniki:

Załącznik Nr 1 – Program Prac Dokumentacji Projektowej;

Załącznik Nr 2 – Oferta cenowa wykonania dokumentacji.

§16

Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

PROJEKTANT					ZAMAWIAJĄCY